**** Boletín No 57 del 27 de setiembre del 2012

[www.recope.com](http://www.recope.com)

Departamento de Comunicación

**Por concluir dragado donde se va a construir nueva Terminal Petrolera**

Los trabajos de dragado en la zona donde se va a construir el nuevo muelle petrolero, están muy avanzados y se espera que concluyan en la primera semana de octubre como está programado.

El dragado comprende una área que abarca la ampliación del rompeolas norte, la dársena de maniobras y el canal de acceso. Para esta tarea se está empleando una draga denominada de succión en marcha y otra de corte, que son parte de los equipos que utilizarán para llegar a las profundidades que requieren un muelle con una capacidad de 80 toneladas.

La construcción del nuevo muelle contempla la remoción previa de 2,286.105 m3 que tiene un costo aproximado de US$13.684.698,32 las obras se realizan bajo el contrato que desarrolla el Consorcio ICA-MECO y el subcontratista para esta actividad es Boskalis International B.V.



